What2Do 需求汇总文档

用于前端 / 后端开发沟通

汇总日期：2026.04.17 – 2026.04.24  |  来源：用户访谈 + 可用性测试

# 一、阅读说明

本文档把所有收集到的反馈按照「功能模块 / 需求类型」两个维度重新分类，方便直接和后端对接开发任务。

优先级定义：

- P0 必做 / 阻塞上线：功能缺失或严重影响使用

- P1 高优：上线前应完成，直接影响核心体验

- P2 中优：体验优化 / 提升准确度

- P3 低优：长期规划、非上线必须

需求类型缩写：

- [API]：需要后端提供接口 / 数据结构

- [DB]：涉及数据库模型 / 字段变更

- [LOGIC]：后端业务逻辑 / 规则

- [AUTH]：用户认证 / 权限

- [CRAWLER]：爬虫 / 数据源相关

- [FE]：纯前端 / UI 改动，供参考

- [OPS]：运维 / 部署 / 维护

# 二、功能模块快速概览

以下为本项目主要功能模块，后面章节按模块展开。

| 模块 | 后端核心职责 | 关键数据对象 |
| --- | --- | --- |
| Event 活动 | 活动 CRUD、状态机、过滤、搜索、排序 | Event、Category、Tag |
| Map 地图 | 建筑物数据、按 building 聚合活动、地图筛选 | Building、BuildingEventIndex |
| Community 社团 | 社团 CRUD、关联活动、关联社团、排序 | Club、ClubCategory、ClubService |
| Search 搜索 | 关键词扩展、别名映射、全文检索 | SearchIndex、Alias |
| User 用户 | 注册登录、收藏、浏览记录、权限 | User、SavedEvent、ViewHistory |
| Analytics 统计 | 浏览量、点击率、Popularity 计算 | EventStats、ClickLog |
| Content 内容 | News 管理、活动来源爬取 / 同步 | News、EventSource |
| Feedback 反馈 | Contact us、Send feedback、Q&A | ContactMessage、Feedback、FAQ |

# 三、Event（活动）模块

## 3.1 数据模型与字段 [DB]

- [DB][P1] Event 表增加 cost（费用）字段，用于 filter 和展示。来源：Harvey。

- [DB][P1] Event 增加 recurrence（重复规则）字段，支持 weekly / daily 等 regular events（如 UTMSU 每周三早餐）。filter 中新增「Regular」选项。来源：Harvey。

- [DB][P1] Event 支持多 host：organized_by 字段改为 list / 多对多关系，前端展示参考 Meetup：超过 2 个显示 “A, B and 2 others”。来源：usability test。

- [DB][P2] Event 海报 / 图片字段支持点击放大（后端提供原图 URL，高分辨率）。来源：Melody。

- [DB][P1] Category 分类修正：accessibility club 不属于 club 而应属 service；iccit 不应该归 arts，应归 academic。需要重新 review category mapping。来源：Harvey。

- [DB][P2] Category 增加 Science（含 Bio）子类，emoji 🔬。来源：Julian。

## 3.2 状态机（Upcoming / Ongoing / Ended） [LOGIC]

- [LOGIC][P0] Event 需要有明确的 status 字段：upcoming / ongoing / ended，由 start_time 和 end_time 自动计算（后端定时任务或查询时计算）。

- [LOGIC][P0] API 返回 event list 时必须带 status，前端按 status 显示不同颜色。来源：Noah、Jelani。

- [LOGIC][P1] 首页 event this week 排序规则：ongoing → upcoming → ended。来源：Noah。

- [LOGIC][P1] 首页不展示过去的 event（filter 默认 upcoming + ongoing）。来源：Harvey、Frank。

- [LOGIC][P1] Map 页面不展示 ended events。来源：Frank。

- [LOGIC][P2] 点击 past 时，提供过去 7 天 / 1 个月 / 2 个月的预设分段查询。来源：Frank。

## 3.3 过滤 / 排序 API [API]

- [API][P0] Event list API 必须支持以下 query 参数：category、tag、status、date_from、date_to、cost、recurrence、sort_by、sort_order、page、page_size。

- [API][P1] 时间 filter 预设：Today / This week / This month（map 和 list 都用）。来源：Frank。

- [API][P1] Popularity 排序规则需重新定义，使用 click-through rate（点击通过率）而不是单纯的 view 数。排序支持 most popular / least popular。来源：Gurleen、Frank。

- [API][P2] Filter 返回的日期范围需要做数据清洗：当前 filter 出现 2030 的 event，应验证源数据合法性（后端数据清洗 + 前端默认范围限制）。来源：Gurshan。

- [API][P2] 重复活动（如 Grace on demand）需要聚合展示，避免 filter 结果里同一活动出现过多次。建议在 recurrence 字段支持下，前端只显示最近一期。来源：Gurshan。

- [API][P2] event this week API 返回时带总数字段（total_count），前端显示在标题后。来源：Frank。

## 3.4 Event 详情页数据 [API]

- [API][P1] Event 详情 API 返回字段需包含：building (含 lat/lng)、host list（每个 host 的 instagram URL / linktree）、registration_link、registration_notes、poster (高清)、description。

- [API][P1] Registration link 无效 / 点不了的问题（如 MCSS valentine polaroids）：后端在爬虫 / 手动录入时做 URL 有效性校验。来源：usability test。

- [API][P2] Event 详情页接入分享 / save / add to calendar 的后端能力：生成 ics、支持 save/unsave、分享链接。

# 四、Map（地图）模块

## 4.1 建筑物与聚合 [DB][API]

- [DB][P0] Building 表：name、aliases（简写，如 DH、MN）、image_url、coords、description。

- [API][P0] GET /buildings/{id}/events?date_range=...  返回某建筑在指定时间范围的 event list（用于地图 hover / 点击时弹出）。

- [API][P1] Map 默认时间范围：当前日期前 30 天 + 后 30 天。来源：Gurleen。

- [API][P1] Map filter 和 Home 搜索机制保持一致（使用同一套参数和同一套接口）。来源：usability test。

## 4.2 地图辅助点位（新增） [DB]

- [DB][P2] 地图新增 POI 类型：prayer room、washroom、food、residence desk (OPH) 等。建议新增 MapPOI 表，字段：type、name、building_id、coords、icon。来源：Kaylee。

## 4.3 地图页体验相关的后端支持 [API]

- [API][P1] 首页的迷你 map 与 map 页使用同一数据源；首页点击建筑跳转到 map 页后需自动 focus 到该 building（API 支持 building_id 锚点参数，前端处理）。来源：Noah。

- [API][P2] 首页的 map 上显示每个建筑当前活动数量（count 字段）。来源：usability test（mobile）。

- [API][P2] Building hover 时展示建筑图片（image_url 字段已覆盖）。来源：Gurleen。

# 五、Community（社团）模块

## 5.1 社团数据 [DB]

- [DB][P1] Club 表字段：name、avatar、category（最多 3 个 tag，对应 emoji 见下方 tag 表）、description、instagram_url、linktree_url、follower_count、event_count。

- [DB][P1] Club 和 Event 多对多关联（一个活动可多个 club 联办）。

- [DB][P2] Related Clubs：后端基于 category / 共同活动计算 related_clubs 列表，API 返回 top N。来源：Kauri。

## 5.2 社团 Category Tag 标准化 [DB]

需要和前端统一一份 category 枚举表，社团和活动共用，保证 consistent。每个 club 最多 3 个 tag，超过在前端显示「+」。来源：Kauri。

| Emoji | Tag | 说明 / 示例 |
| --- | --- | --- |
| 🎓 | Academic | 学术 / 专业相关（ICCIT 应归此类） |
| 💼 | Career | 职业发展、招聘 |
| 🏆 | Competitions | 比赛、竞赛 |
| 🎮 | Entertainment | 娱乐、游戏 |
| 🧘 | Wellness | 身心健康 |
| 🏃 | Fitness | 体育健身 |
| 🎨 | Arts | 艺术 / 创作 |
| 🌍 | Culture | 文化、国别 |
| 📢 | Advocacy | 倡导 / 社会运动 |
| 🛍️ | Marketplace | 市集、二手 |
| 💃 | Music | 音乐 |
| 🎙️ | Talk | 讲座、分享 |
| 💻 | Tech | 技术、编程 |
| 🌐 | Online | 线上活动 |
| 🏕️ | Outdoor | 户外 |
| 🌱 | Community & Volunteering | 志愿、公益 |
| 🤝 | Workshop | 工作坊 |
| 🔬 | Science | 科学（含 Bio） |

## 5.3 社团列表排序 [API]

- [API][P1] Community 列表排序只保留 Most followers 和 Alphabetical 两种，删除 Most events。来源：Noah。

- [API][P2] 社团列表或卡片上展示的 event 数量应只算 ongoing（不含 ended），字段：ongoing_event_count。来源：Melody。

- [API][P2] Trending Clubs 重命名为「Trending Clubs and Services」（前端文案 + 后端数据源加上 services 类型）。来源：Harvey。

# 六、Search（搜索）模块

- [LOGIC][P0] 搜索支持建筑物缩写 / 别名：DH、MN、IB 等关键词必须能搜到。建议新增 SearchAlias 表或在 Building.aliases / Club.aliases 字段做扩展。来源：usability test。

- [LOGIC][P1] RAWC 相关关键词在 community 页面搜不到，需补全别名词库。来源：Melody。

- [LOGIC][P1] Map、Home、Community 使用同一个搜索接口，保证结果一致。来源：usability test。

- [LOGIC][P2] （长期）支持多语言搜索 / 国际学生语言切换。来源：Gurleen。

# 七、User（用户 / 认证）模块

- [AUTH][P1] 支持 Google Sign-In（OAuth）。来源：Frank。

- [AUTH][P0] 区分用户角色：general user / club executive（verified account）/ admin。后端权限控制：仅 verified club executive 可 post event；general user 也可手动 post event 但需走人工审核。来源：Noah、Frank。

- [DB][P1] User profile 增加 saved_events（原 favourite events，更名）、recently_viewed_events。来源：Jelani、Kauri。

- [API][P1] 提供 POST /events（验证账号可直接发布，普通账号进入审核队列） + GET /users/me/saved-events + GET /users/me/recent-views。

# 八、Analytics（统计 / Popularity）模块

- [DB][P1] 需要记录以下指标（Quantitative data，Nabil 提出）：bounce rate、time on page、click-through rate、demand。建议新增 EventStats 表或接 GA / PostHog。

- [LOGIC][P1] Popularity 定义从 views 改为 click-through rate；排序时 API 暴露 popularity_score 字段。来源：Gurleen、Frank。

- [LOGIC][P2] 需收集 qualitative data：user testimonials（Nabil 提出），前端 feedback 表单对接后端 Feedback 表。

# 九、Content（内容 / 数据源）模块

- [CRAWLER][P0] 接入 CLNX 作为活动主要信息源之一。来源：Harvey。

- [CRAWLER][P1] 增加 ICCIT 过往活动的数据覆盖。来源：Jelani。

- [CRAWLER][P1] Student Recruitment & Admissions：每年 open house、每天 2 场 campus tour。信息源：https://apply.adm.utoronto.ca/portal/utm 和 Instagram @utmfuture。来源：Harvey。

- [CRAWLER][P1] UTMSU 每周三早餐等常规活动 → 走 recurrence 逻辑入库。来源：Harvey。

## 9.1 News 模块 [DB][API]

- [DB][P1] News 表：title、image、source_url、published_at、is_featured。Map 页面一次只轮播一条 news（fade 动画由前端处理）。来源：Frank。

- [API][P1] 首页的三条 The Medium news：需要有接口返回最新 N 条，且图片轮换。来源：usability test。

- [API][P2] News 布局建议（前端）：hover 展开 / top 位置、每条 news 变成一张海报放在页面底部。来源：Jelani、Noah、Kauri。

# 十、Feedback / Contact（反馈）模块

- [API][P1] Contact us 表单提交接口 POST /contact：保存到数据库 + 发送到指定邮箱。当前存在「Contact us 点不动」问题，需排查。来源：Harvey。

- [API][P1] Send feedback 需明确反馈成功后的流程（邮件确认 / toast 提示 / 是否有后续），后端需定义响应格式。来源：Gurleen。

- [DB][P1] FAQ 模块在 Contact Us 页面新增以下问题（FAQ 表新增记录）：

  - When is the event going to be uploaded or updated? → 答案：Events will be uploaded daily; once the event date is published, we will update the website, content stays fresh.

  - How to make a club?（来源：Frank）

# 十一、前端 / UX 改动（不直接涉及后端，供参考）

以下条目主要由前端处理，但列在这里便于后端同事了解全貌，避免沟通时重复提问。

## 11.1 Home

- 顶部 The Medium news 图片变大 / 看上去可换。

- 首页加入 mini map，展示活动数量 + 建筑物分布。

- 主页和 map 搜索机制一致。

- Footer 参考 community 页面占满全屏。

- Feature update notification 放在 map 上。

- Copyright 字体放大：© 2026 What2Do. All rights reserved. Made with love for UTM students。

## 11.2 Map

- Map 左侧放 news，右侧放 event list（hover/点击某建筑时弹出）。

- Map 标签参考 Google Maps：点击后跳出活动 list。

- Map 页面加 Trending events。

- Mobile 版 map 搜索框要更明显。

## 11.3 Event 详情页

- 右侧嵌入 map + host 的 instagram bio / linktree。

- 「Organized by xxx」看起来要 clickable。

- 多 host 显示 “and 2 others”。

- 海报点击可放大。

- 分享 / save / calendar 三个 icon 更明显。

## 11.4 Community

- 社团头像主页也显示。

- 卡片右上角 hover 显示 ig 跳转链接。

- Filter 左侧可折叠，有箭头图标保持一致。

- Community search bar 位置下移一点。

- 所有 community 页面都加 Related Clubs & Services。

## 11.5 Profile

- Favourite events → Saved events。

- 新增 Recently viewed events。

- 普通用户可手动 post event（走审核）。

## 11.6 Mobile

- Map 页搜索框不明显。

- Event 详情页 registration link 超过边框。

# 十二、和后端同学的沟通建议

这份文档的目的是让后端可以按「模块 → 需求类型 → 优先级」来评估工作量。建议用以下顺序沟通：

- 1. 先统一数据模型（第三章 DB / 第五章 DB / 第七章 DB）

  - Event、Building、Club、User、Feedback 的字段和关系先对齐，其余逻辑基于它展开。

- 2. 再统一 API 契约（所有 [API] 标签）

  - 特别是 event list 的过滤 / 排序参数，map / home / community 共用。

- 3. 业务逻辑 / 状态机 ([LOGIC])

  - Upcoming / Ongoing / Ended 的判定、Popularity 计算规则、recurrence 处理。

- 4. 爬虫 / 数据源 ([CRAWLER])

  - CLNX、ICCIT、UTMSU、Admissions 的数据覆盖和更新频率。

- 5. 认证 / 权限 ([AUTH])

  - Google OAuth、club executive verification、admin 审核队列。

- 6. 运维 / 维护（OPS）

  - 参考 Jay 建议联系 UofT 网站开发者 Hongyu Chen 咨询 maintenance 经验：https://ihpst.utoronto.ca/people/directories/graduate-students/hongyu-chen

—— 文档结束 ——